TÂCHES EFFECTUÉES ET INVESTISSEMENT
FICHE POUR LE OU LA CHEF. FE DE PROJET
Voici la grille récapitulant les tâches de chaque membre du groupe et son investissement dans le projet tuteuré. Elle est à envoyer au ou à la professeur·e référent·e lors de votre compte rendu hebdomadaire.
Marche à suivre :
    - Remplacez « étudiant·e n°x » par ses prénom et NOM – conservez le même ordre tout le semestre !
    - Copiez les informations de chacun des membres de votre groupe dans cette grille – vérifiez que les pourcentages semblent correspondre à la réalité en tenant compte de ce qui a été fait par rapport à ce qui était demandé (en fonction de la difficulté, de la quantité et de la qualité du travail) et par rapport à celui des autres (les tâches pouvaient être plus ou moins difficiles, plus ou moins longues) ;
    - Vérifiez l’expression avant de l’envoyer.
Dates d’envoi des mails	Étudiant·e·s	Tâches réalisées dans la semaine (soyez précis·e)	Investissement dans le projet tuteuré / (en pourcentage)	Remarques
4/10/19

11/10/19	MATHIEU Lucas	Réalisation du diagramme de Gantt avec Jérémy.	90%
	CHALABI Wassim	Réalisation du diagramme de navigation.	100%	Possibles légères modifications dans la page d’accueil à l’avenir.
	TUGLER Samuel	Création d’un modèle de test pour le site.	100%	Besoin de régler un décalage d’image sur le modèle créé.
	EGREMY Jérémy	Création du diagramme de Gantt avec Lucas.	100%
18/10/19	MATHIEU Lucas
	CHALABI Wassim
	TUGLER Samuel
	EGREMY Jérémy
25/10/19	MATHIEU Lucas
	CHALABI Wassim
	TUGLER Samuel
	EGREMY Jérémy
1/11/19	MATHIEU Lucas
	CHALABI Wassim
	TUGLER Samuel
	EGREMY Jérémy
8/11/19	MATHIEU Lucas
	CHALABI Wassim
	TUGLER Samuel
	EGREMY Jérémy
15/11/19	MATHIEU Lucas
	CHALABI Wassim
	TUGLER Samuel
	EGREMY Jérémy
22/11/19	MATHIEU Lucas
	CHALABI Wassim
	TUGLER Samuel
	EGREMY Jérémy
29/11/19	MATHIEU Lucas
	CHALABI Wassim
	TUGLER Samuel
	EGREMY Jérémy
6/12/19	MATHIEU Lucas
	CHALABI Wassim
	TUGLER Samuel
	EGREMY Jérémy