TÂCHES EFFECTUÉES ET INVESTISSEMENT
FICHE POUR LE OU LA CHEF. FE DE PROJET
Voici la grille récapitulant les tâches de chaque membre du groupe et son investissement dans le projet tuteuré. Elle est à envoyer au ou à la professeur·e référent·e lors de votre compte rendu hebdomadaire.
Marche à suivre :
    - Remplacez « étudiant·e n°x » par ses prénom et NOM – conservez le même ordre tout le semestre !
    - Copiez les informations de chacun des membres de votre groupe dans cette grille – vérifiez que les pourcentages semblent correspondre à la réalité en tenant compte de ce qui a été fait par rapport à ce qui était demandé (en fonction de la difficulté, de la quantité et de la qualité du travail) et par rapport à celui des autres (les tâches pouvaient être plus ou moins difficiles, plus ou moins longues) ;
    - Vérifiez l’expression avant de l’envoyer.
Dates d’envoi des mails	Étudiant·e·s	Tâches réalisées dans la semaine (soyez précis·e)	Investissement dans le projet tuteuré / (en pourcentage)	Remarques
11/10/19	MATHIEU Lucas	Réalisation du diagramme de Gantt avec Jérémy.	100%
	CHALABI Wassim	Réalisation du diagramme de navigation.	100%	Possibles légères modifications dans la page d’accueil à l’avenir.
	TUGLER Samuel	Création d’un modèle de test pour le site.	100%	Besoin de régler un décalage d’image sur le modèle créé.
	EGREMY Jérémy	Création du diagramme de Gantt avec Lucas.	100%
18/10/19	MATHIEU Lucas	Recherches sur la partie économie et droit en particulier le statut de l’entreprise et les chiffres	70%
	CHALABI Wassim	Recherches pour la partie juridique et un peu pour la partie économique	100%
	TUGLER Samuel	Avancement sur la maquette/template du site web.	100%
	EGREMY Jérémy	Recherche sur la partie éco/droit	50%
25/10/19	MATHIEU Lucas	Continué les recherches à propos de l’entreprise et des projets proposés par l’entreprise.	50%
	CHALABI Wassim	Approfondissement des recherches pour la partie juridique	50%
	TUGLER Samuel	Approfondissement des recherches	50%
	EGREMY Jérémy	Recherche sur la partie éco/droit	70%
8/11/19	MATHIEU Lucas	Aide à la création du sondage et imagination des questions. / Aide à l’imagination du design du site web	100%
	CHALABI Wassim	Création du sondage	100%
	TUGLER Samuel	- Continuation / Finition page d’accueil du site / - Création page de contact	100%	Modifier le bootstrap pour le faire fonctionner sur mobile / Bug position absolue sur chrome
	EGREMY Jérémy	Création du sondage	90 %
15/11/19	MATHIEU Lucas	Réalisation du plan détaillé du rapport et définition des grandes lignes de la partie éco/droit	80%
	CHALABI Wassim	Aide à réaliser le plan détaillé et correction de certaines questions du sondage	100%
	TUGLER Samuel	Continué à travailler sur le site web et le design de la page d’accueil	100%
	EGREMY Jérémy	Fait le plan de notre rapport	100%
22/11/19	MATHIEU Lucas	Rédaction de l’introduction du rapport et travail sur page personnelle	90%
	CHALABI Wassim	Avancée sur ma page et introduction du rapport	100 %
	TUGLER Samuel	Correctif bug page d’accueil	90 %	Toujours des problèmes sur mobile mais mieux
	EGREMY Jérémy	Fait l'introduction + début de ma page + approfondissement des infos de la partie éco/droits	20,00%
29/11/19	MATHIEU Lucas	Page personnelle réalisée + aide à la rédaction du rapport	100%
	CHALABI Wassim	Page personnelle terminée + avancement dans le rapport	100%
	TUGLER Samuel	Fini le template général du site + la page de contact	100%
	EGREMY Jérémy	Finition de la page	100%
6/12/19	MATHIEU Lucas
	CHALABI Wassim
	TUGLER Samuel
	EGREMY Jérémy